Пояснительная записка к проекту бюджета ТСН «Фирсановка Лайф» на 2026/2027 год

Статус документа: рабочий проект. Числовые значения должны быть заполнены по реестрам начислений, договорам, банковским выпискам, актам и коммерческим предложениям до вынесения бюджета на утверждение.

# 1. Назначение документа

Пояснительная записка предназначена для того, чтобы жители могли понять не только итоговые суммы сметы, но и логику их формирования: какие объекты обслуживает ТСН, какие работы обязательны, какие проекты относятся к развитию, какие риски учтены и какой финансовый резерв планируется сохранить.

# 2. Основания для подготовки бюджета

сметы доходов и расходов ТСН за 2024 и 2025 годы;

банковские выписки и карточки счета, предоставленные для анализа;

данные о состоянии КНС, ВЗУ, освещения, дорог, калиток и общественных зон;

план работ правления на лето/осень;

данные о задолженности, судебной работе и фактических расходах;

коммерческие предложения и дефектные ведомости по крупным работам.

# 3. Основные недостатки прежнего формата

Прежняя форма сметы содержит помесячные суммы доходов и расходов, но не всегда показывает расчет статьи, объем услуги, периодичность, связь с выполненной работой и причины отклонений. Поэтому в новом формате предлагается разделить эксплуатационные расходы, проекты развития, резервы и фактическое исполнение бюджета.

# 4. Ключевые параметры бюджета

| Показатель | Значение | Источник / комментарий |
| --- | --- | --- |
| Количество лицевых счетов | [заполнить] | Реестр собственников |
| Расчетная площадь | [заполнить] м² | Реестр начислений |
| Плановая собираемость | [заполнить] % | Сценарный расчет |
| Остаток на начало периода | [заполнить] руб. | Банковская выписка |
| Минимальный резерв | [заполнить] руб. | Не менее 2–3 месяцев обязательных расходов |
| Период бюджета | 01.09.2026–31.08.2027 | Уточнить по решению собрания |

# 5. Доходная часть

Доходы рекомендуется планировать отдельно по регулярным начислениям, целевым взносам, коммунальным платежам, погашению текущей задолженности, поступлениям по судебным решениям и прочим доходам. Поступления по долгам не следует считать гарантированным источником финансирования обязательных расходов без консервативного сценария.

| Статья | Порядок расчета | Риск |
| --- | --- | --- |
| Регулярные взносы | База начислений × тариф × плановая собираемость | Недосбор |
| Коммунальные платежи | Плановый объем × тариф | Рост тарифов и потребления |
| Погашение задолженности | План урегулирования и взыскания | Сроки судов и исполнительных производств |
| Целевые взносы | По отдельному решению собрания | Нецелевое смешение средств |

# 6. Расходная часть

Эксплуатационные расходы следует группировать по управлению, персоналу, КНС, ВЗУ, электроэнергии, благоустройству, технике, безопасности, текущему ремонту и резервам. Для каждой крупной статьи прикладывается расчет, договор или коммерческое предложение.

| Блок | Что раскрывается | Подтверждение |
| --- | --- | --- |
| КНС | ТО, промывка, диагностика, аварийные выезды, ремонт насосов | Регламент, договор, акты |
| ВЗУ | ТО, реагенты, фильтры, лабораторные анализы, аварийный запас | Договоры, протоколы воды |
| Персонал | Должности, ставки, налоги и зона ответственности | Штатное расписание / договоры |
| Юридические расходы | Взыскание долгов, защита ТСН, госпошлины, консультации | Реестр дел и договор |
| Благоустройство | Покос, уборка, снег, ветки, общественные зоны | План работ и акты |
| Ремонт и развитие | Отдельные проекты с приоритетом, сроком и KPI | Дефектовка, смета, КП |

# 7. Программа развития

Проекты развития рекомендуется не смешивать с повседневной эксплуатацией. Для каждого проекта указываются стоимость, приоритет, источник финансирования, ожидаемый результат и условия запуска.

| Проект | Приоритет | Бюджет | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоматизация калитки на детской площадке | Высокий | [заполнить] | Безопасный и стабильный доступ |
| Восстановление Биг-Бена | Средний | [заполнить] | Утвержденный объем ремонта выполнен |
| Восстановление фонаря у ул. Мцыри | Высокий | [заполнить] | Освещение восстановлено |
| Ремонт дорог и покрытий | Высокий | [заполнить] | Выполнен согласованный объем, м² |
| Резерв оборудования КНС/ВЗУ | Высокий | [заполнить] | Сокращение риска остановки систем |

# 8. Риски и сценарии

| Риск | Влияние | Мера управления |
| --- | --- | --- |
| Собираемость ниже плана | Кассовый разрыв | Консервативная собираемость, резерв, приоритизация |
| Авария КНС или ВЗУ | Непредвиденные крупные расходы | Аварийный фонд, запасные части, договор аварийного выезда |
| Рост тарифов и цен | Перерасход | Индексация и резерв на изменение цен |
| Задержка взыскания долгов | Недостаток ликвидности | Не финансировать обязательные расходы из неподтвержденных взысканий |
| Судебный проигрыш | Дополнительные выплаты | Реестр судебных рисков и лимит юридических расходов |

# 9. Порядок отчетности

Ежеквартально публикуются: отчет «План / факт», движение денежных средств, динамика задолженности, перечень выполненных работ и краткий дашборд. Существенным считается отклонение более 10% или более установленного правлением денежного порога; оно обязательно сопровождается пояснением и решением.

# 10. Решения, предлагаемые правлению

утвердить единый формат сметы и квартальной отчетности;

назначить ответственных за каждый раздел;

обязать прикладывать расчет к каждой существенной статье;

разделить OPEX, CAPEX, целевые средства и резерв;

публиковать отчет не позднее 30 дней после окончания квартала;

вынести спорные и крупные проекты на отдельное обсуждение жителей.

Приложение: файл «Единый стандарт финансовой отчетности ТСН Фирсановка Лайф.xlsx».